Reporte de avances en el sistema VCL 2026

Avances realizados por Aarón Meza

- Archivo Yaml para imagen del vcl-controller

  - Descripción: archivo que describe, de forma declarativa, una imagen base para el servicio VCL Controller (el “Management Node” que ejecuta vcld) sobre Rocky Linux 10.x, heredando de una imagen base llamada rocky10x.img

  - Archivo: vcl-controller,img.yml

- Archivo Yaml para adaptaciones de código del vcl-controller

  - Descripción: archivo que describe las adaptaciones en código específicas para la versión de VCL de la UCR

  - Archivo: vcl-controller,core-adaptaions.img,yml

- Archivo Yaml para la configuración de vcl-web

  - Descripción: archivo que describe, de forma declarativa, la página web de vcl corriendo en Rocky Linux 10.x, incluyendo qué paquetes necesita, cómo se despliega el código, y la configuración esperada.

  - Archivo: vclweb.app.yaml

- Archivo de instalación de paquetes y módulos para vcl-controller

  - Descripción: archivo con las instrucciones de instalación de los paquetes y módulos necesarios para el funcionamiento del modulo de manejo de vcl.

  - Archivo: Management Node - Instalación de paquetes y módulos.docx

Trabajos pendientes para considerar

- Cambiar la autenticación de LDAP a Shibboleth.

- Revisar la forma de cambiar la nomenclatura en las tarjetas de red para que sea compatible con las versiones más recientes de Linux.

- Configurar conectividad dentro de la sección de vcld.